# THÔNG TIN THÀNH VIÊN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **MSSV** | **Email** |
| 1 | Nguyễn Đức Trực | 18120621 | ductruc2000@gmail.com |
| 2 | Nguyễn Trần Trung | 18120625 | trantrung.trantrung.tt@gmail.com |

# PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Người thực hiện** | **Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc** |
| 1 | Phân chia công việc, thống nhất ý tưởng. | Nguyễn Đức Trực  Nguyễn Trần Trung | 20/12/2020 |
| 2 | Tìm chủ đề và dữ liệu phù hợp. | Nguyễn Đức Trực  Nguyễn Trần Trung | 20/12/2020 – 1/1/2021 |
| 3 | Thu nhập dữ liệu. | Nguyễn Đức Trực  Nguyễn Trần Trung | 1/1/2021 - 5/1/2021 |
| 4 | Tiền xử lý tập dữ liệu. | Nguyễn Đức Trực  Nguyễn Trần Trung | 5/1/2021 - 10/1/2021 |
| 5 | Lựa chọn mô hình máy học tối ưu và mô hình hóa dữ liệu. | Nguyễn Đức Trực  Nguyễn Trần Trung | 10/1/2021 - 14/1/2021 |
| 6 | Thiết kế slide thuyết trình, tổng duyệt đồ án. | Nguyễn Đức Trực  Nguyễn Trần Trung | 14/1/2021 - 15/1/2021 |